# 项目周报2016/7/4~2016/7/10

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| **项目进度** | 整体进度 |
| 项目初步规划 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **完成比例** | **备注** |
| 配置环境、了解软件 | 100% |  |
| 需求分析 | 30% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **原因** | **备注** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **进度计划** | **备注** |
| 需求分析说明书的编写 | 100% |  |
| 详细设计分析研究 | 100% |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **问题级别**  **（一般/紧急）** | **问题类型**  **（进度/技术/资源）** | **解决方法** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 项目周报2016/7/12~2016/7/15

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| **项目进度** | 整体进度：按进度 |
|  |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **完成比例** | **备注** |
| 详细设计及分工 | 100% |  |
| 站点查询编码 | 40% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **原因** | **备注** |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作描述** | **进度计划** | | **备注** |
| 站点查询编码 | | 100% |  |
| 项目完善及评审 | | 100% |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **问题级别**  **（一般/紧急）** | **问题类型**  **（进度/技术/资源）** | **解决方法** |
| 无 |  |  |  |

# 项目周报2016/7/18~2016/7/22

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| **项目进度** | 整体进度：按进度 |
|  |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **完成比例** | **备注** |
| 站点查询编码 | 100% |  |
| 项目优化及评审 | 100% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作描述** | **原因** | **备注** |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作描述** | **进度计划** | | **备注** |
|  | |  |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **问题级别**  **（一般/紧急）** | **问题类型**  **（进度/技术/资源）** | **解决方法** |
| 无 |  |  |  |