# 项目周报2016/7/4~2016/7/10

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进度 | 整体进度：按进度 |
| 学习了android基础知识 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 完成比例 | 备注 |
| 学习了android基础知识 | 100% |  |
| 需求规约 | 100% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 原因 | 备注 |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作描述 | 进度计划 | | 备注 |
| 详细设计分析研究 | | 100% |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 问题级别  （一般/紧急） | 问题类型  （进度/技术/资源） | 解决方法 |
| 无 |  |  |  |

# 项目周报2016/7/12~2016/7/15

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进度 | 整体进度：按进度 |
|  |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 完成比例 | 备注 |
| 详细设计及分工 | 100% |  |
| 换乘查询编码 | 40% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 原因 | 备注 |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作描述 | 进度计划 | | 备注 |
| 换乘查询编码 | | 100% |  |
| 项目完善及评审 | | 100% |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 问题级别  （一般/紧急） | 问题类型  （进度/技术/资源） | 解决方法 |
| 无 |  |  |  |

# 项目周报2016/7/18~2016/7/22

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进度 | 整体进度：按进度 |
|  |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 完成比例 | 备注 |
| 换乘查询编码 | 100% |  |
| 项目优化及评审 | 100% |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 原因 | 备注 |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作描述 | 进度计划 | | 备注 |
|  | |  |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 问题级别  （一般/紧急） | 问题类型  （进度/技术/资源） | 解决方法 |
| 无 |  |  |  |