# 项目周报2016/7/4~2016/7/10

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进度 | 整体进度 |
| 项目初步规划 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 完成比例 | 备注 |
| 初步了解学习了安卓相关开发 | 70% | Java 学习， 安卓学习 |
| 书写项目需求报告 | 100% |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 原因 | 备注 |
| 无 |  |  |
|  |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 进度计划 | 备注 |
| 完成项目 80% 的内容 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 问题级别  （一般/紧急） | 问题类型  （进度/技术/资源） | 解决方法 |
| 兼容性问题 | 一般 | 技术 | 赞不考虑安卓 5.0 以下版本 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |