# 项目周报2016/7/4~2016/7/10

* 项目进度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进度 | 整体进度 |
| 项目初步规划 |

* 本周完成的工作描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 完成比例 | 备注 |
| Android知识初步学习 | 80% |  |
| 分析讨论需求 | 100% |  |
| 写需求报告 | 100% |  |
|  |  |  |

* 本周未按计划完成的工作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 原因 | 备注 |
| 无 |  |  |

* 下周工作计划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作描述 | 进度计划 | 备注 |
| 模块分工 |  |  |
| 代码编写 |  |  |
| 数据库搭建 |  |  |

* 出现的问题/风险与解决方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 问题级别  （一般/紧急） | 问题类型  （进度/技术/资源） | 解决方法 |
| 无 |  |  |  |